РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН	ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

ЮТАЗИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 			ЮТАЗЫ МУНИЦИПАЛЬ

РАЙОН   					                       РАЙОНЫ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ		                           ӘБСӘЛӘМ АВЫЛ

АБСАЛЯМОВСКОГО				           ҖИРЛЕГЕ БАШКАРМА

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 				        КОМИТЕТЫ

423957, с.Абсалямово					     423957, Әбсәләм авылы 	ул.

Молодежная,2						            Яшләр урамы,2

Е-mail: Absal.Utz@tatar.ru				        Е-mail: Absal.Utz@tatar.ru

тел./факс: 4-26-79					                 тел./факс: 4-26-79

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                            		                КАРАР

проект

«Об утверждении программы комплексного

развития системы коммунальной

инфраструктуры муниципального образования

«Абсалямовское сельское поселение»

Ютазинского муниципального района

Республики Татарстан на 2015-2025 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Исполнительный комитет Абсалямовского сельского поселения Ютазинского муниципального района Республики Татарстан постановляет:

1. Утвердить Программу комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Абсалямовское сельское поселение» на 2015-2025 годы согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Исполнительного комитета Абсалямовского сельского поселения Ютазинского муниципального района Республики Татарстан от 30.10.2015 г. №42 «Об утверждении программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Абсалямовское сельское поселение» Ютазинского муниципального района Республики Татарстан на 2015-2020 годы».

3. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде и на официальном сайте Ютазинского муниципального района в сети Интернет www.yutaza.tatar.ru

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Абсалямовского

сельского поселения                                       		   Р.Т. Ибрагимова

Приложение к Постановлению Руководителя

Исполнительного  комитета

Абсалямовского сельского поселения

Ютазинского муниципального района РТ

от 07 июня 2016 г. № 10

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Абсалямовского  сельского поселения Ютазинского муниципального района Республики Татарстан на 2015-2025 годы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Абсалямовского сельского поселения Ютазинского муниципального района Республики Татарстан на 2016-2025 годы |
| --- | --- |
| Основание принятия решения о разработке программы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Заказчик | Исполнительный комитет Абсалямовского сельского поселения Ютазинского муниципального района РТ |
| Основные разработчики Программы | Исполнительный комитет Абсалямовского сельского поселения Ютазинского муниципального района РТ |
| Исполнители Программы | Исполнительный комитет Абсалямовского сельского поселения Ютазинского муниципального района РТ |
| Цели и задачи Программы | Восстановление и техническое перевооружение основных фондов коммунального комплекса Абсалямовского сельского поселения Ютазинского муниципального района РТ |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы 2015-2025 годы |
| Объемы и источники финансирования | Финансирование мероприятий по реализации Программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете исполнительного комитета Абсалямовского сельского поселения, а также за счет дополнительных ассигнований, выделяемых в ходе исполнения бюджета при получении сверхплановых доходов |

- Содержание проблемы и  обоснование необходимости ее решения программными методами

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30 декабря 2004 г. № 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Программа Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Абсалямовского сельского поселения Ютазинского муниципального район Республики Татарстан на 2015-2020 годы (далее - Программа), предусматривает внедрение механизмов проведения реконструкции, модернизации и комплексного обновления объектов коммунального назначения.

Программа предусматривает как решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, так и разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей. Капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения отвечает интересам жителей Абсалямовского сельского поселения Ютазинского муниципального района Республики Татарстан и позволит сформировать рыночный механизм функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры и условий для привлечения инвестиций. Капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения - это проведение работ по замене их на более долговечные и экономичные, в целях улучшения эксплуатационных показателей объектов ЖКХ. В связи с тем, что Абсалямовского сельского поселения Ютазинского муниципального района Республики Татарстан  из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств республиканского, районного и местного бюджета, средств, полученных за счет регулируемых надбавок к ценам (тарифам) для потребителей и внебюджетных источников.

2. Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является: снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Реализация данной цели предполагает решение следующих задач:

- снижение потерь при эксплуатации систем энергоснабжения, водоснабжения, водоотведения  и введения системы газоснабжения населения.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в течение 2015-2025 годов.

4. Оценка состояния инженерной инфраструктуры

4.1. Водоснабжение

Водоснабжение в  с.Абсалямово  осуществляет ООО «Уруссу-Водоканал». На балансе предприятия имеется два водозабора: Чатринский и Аксакульский.

Общая протяженность водопроводной сети 5 км. 963 м.

В поселке железнодорожного разъезда Абсалямово в каждом личном подворье имеется колонка.

4.2. Электроснабжение

Система электроснабжения Абсалямовскго сельского поселения  централизованная. Основными источниками электроснабжения являются распределительные подстанции (РПС):

Распределение и транзит мощности в населенные пункты сельского поселения, а также соседние муниципальные образования осуществляется в основном по воздушным линиям электропередачи 6кВ.

Система электроснабжения сельского поселения сохраняется от существующих централизованных объектов:

Основным централизованным источником электроснабжения Абсалямовского сельского поселения в селе Абсалямово являются распределительные подстанции 863кВ. в количестве 5 штук.

4.3. Газоснабжение

Газоснабжение населения населенных пунктов  Абсалямово осуществляется попутным газом через существующий газопровод. Газоснабжение поселков железнодорожного разъезда Абсалямово осуществляется путем подвоза сжиженного баллонного газа.

5. Перечень основных мероприятий Программы

Основные мероприятия Программы направлены на достижение целей Программы - снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Организационные мероприятия предусматривают:

- формирование перечня объектов, подлежащих реконструкции, модернизации, капитальному ремонту (Приложение № 1);

- определение ежегодного объема средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы на осуществление долевого финансирования строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, включенных в Программу, должен быть завершен в пределах срока действия Программы. В результате реализации программных мероприятий будет достигнут положительный социально-экономический эффект, выражающийся в улучшении качества предоставляемых коммунальных услуг по водоснабжению. Позитивным итогом реализации программы станет снижение социальной напряженности вследствие реального улучшения условий проживания населения в связи с повышением качества предоставляемых коммунальных услуг. Развитие коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить потребности в дополнительном предоставлении услуг по водоснабжению, а также позволит обеспечить качественное бесперебойное предоставление коммунальных услуг потребителям.

6. Механизм реализации Программы

Исполком Абсалямовского сельского поселения в рамках настоящей Программы:

- осуществляет общее руководство, координацию и контроль за реализацией Программы;

- формирует перечень объектов, подлежащих включению в Программу (Приложение № 1);

- осуществляет обеспечение разработки проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;

- заключает с исполнителями необходимые контракты на выполнение проектно-сметных работ на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры соответствие с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- предоставляет отчеты об объемах реализации Программы и расходовании средств в вышестоящие органы.

7. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств сельского поселения с привлечением средств республиканского бюджета, районного бюджета, других источников финансирования. Финансирование Программы предусматривает финансирование из республиканского и районного бюджетов в виде дотаций местному бюджету на условиях софинансирования.

Объемы финансирования Программы на 2015-2025 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия бюджета на очередной финансовый год.

8. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения

Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает согласование действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнование из местного бюджета и бюджетов других уровней для финансирования, а также подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный  год.

Контроль за Программой включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов.

Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика, разработчиков Программы.

9. Оценка эффективности реализации Программы

Успешная реализация Программы позволит:

- обеспечить жителей поселения бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (водоснабжения);

- поэтапно восстановить ветхие водопроводные сети и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства поселения;

- сократить ежегодные потери воды в системе водоснабжения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Абсалямовского сельского поселения  на 2015-2025 г.

Перечень

объектов, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Абсалямовского сельского поселения

на 2015 – 2025 годы

|  | Мероприятия | Срок реализации | Сумма (т.руб.) | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт внутрипоселенческих дорог | 2015 | 780,2 | Средства из республиканского бюджета |
| 2 | Строительство дороги в поселке железнодорожного разъезда Абсалямово | 2015 | 98,6 | Средства местного бюджета |
| 3 | Щебенение ул. Пушкина ул. Советская | 2015 | 47,8 | Средства из республиканского и местного бюджета |
| 4 | Асфальтирование ул. Советская | 2015 | 5 260,0 | Средства «Татнефть», ООО «АКСКиМ», ООО «Волма Абсалямово». |
| 5 | Восстановление освещения улиц населенных пунктов | 2015 | 514,0 | Средства из республикан-ского бюджета |
| 6 | Ремонт внутри поселенческих дорог, ул. Советская 650 м. | 2016 | 60,00 | Средства из республиканского и местного бюджета |
| 7 | Протягивание провода уличного освещения | 2016 | 18,00 | Средства из республикан-ского бюджета |
| 8 | Установка искусственной неровности | 2016 | 150,0 | Средства из республиканского и местного бюджета |
| 9 | Ремонт ограждении кладбищ с.Абсалямово | 2017 | 50,0 | Средства из республиканского и местного бюджета |
| 10 | Содержание и ремонт внутри сельских дорог | 2017 | 90,0 | Средства из республиканского и местного бюджета |
| 11 | Установка и замена светильников, протягивание провода уличного освещения | 2018 | 30,0 | Средства из республиканского и местного бюджета |
| 12 | Содержание и ремонт внутри сельских дорог с.Абсалямово, поселка железнодорожного разъезда Абсалямово. | 2018 | 80,0 | Средства из республиканского и местного бюджета |
| 13 | Восстановление уличного освещения населенных пунктов | 2019 | 30,0 | Средства из республикан-ского бюджета |
| 14 | Содержание и ремонт внутри сельских дорог | 2019 | 80,0 | Средства из республиканского и местного бюджета |
| 15 | Восстановление уличного освещения населенных пунктов | 2020 | 30,0 | Средства из республикан-ского бюджета |
| 16 | Содержание и ремонт внутри сельских дорог | 2020 | 85,0 | Средства из республиканского и местного бюджета |
| 17 | Восстановление уличного освещения населенных пунктов | 2021 | 30,0 | Средства из республикан-ского бюджета |
| 18 | Содержание и ремонт внутри сельских дорог | 2021 | 90,0 | Средства из республиканского и местного бюджета |
| 19 | Восстановление уличного освещения населенных пунктов | 2022 | 35,0 | Средства из республикан-ского бюджета |
| 20 | Содержание и ремонт внутри сельских дорог | 2022 | 90,0 | Средства из республиканского и местного бюджета |
| 21 | Восстановление уличного освещения населенных пунктов | 2023 | 35,0 | Средства из республикан-ского бюджета |
| 22 | Содержание и ремонт внутри сельских дорог | 2023 | 95,0 | Средства из республиканского и местного бюджета |
| 23 | Восстановление уличного освещения населенных пунктов | 2024 | 35,0 | Средства из республикан-ского бюджета |
| 24 | Содержание и ремонт внутри сельских дорог | 2024 | 95,0 | Средства из республиканского и местного бюджета |
| 25 | Восстановление уличного освещения населенных пунктов | 2025 | 35,0 | Средства из республикан-ского бюджета |
| 26 | Содержание и ремонт внутри сельских дорог | 2025 | 95,0 | Средства из республиканского и местного бюджета |