ПРОЕКТ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

ЮТАЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № __		                                            «__» февраля  2017г.

Об утверждении Краткосрочного плана реализации муниципальной программы КР МКД, утвержденной постановлением ИК ЮМР от 31.12.2013 № 723, в 2017 году

Исполнительный комитет Ютазинского муниципального района постановляет:

- Утвердить Краткосрочный план реализации муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ютазинского муниципального района Республики Татарстан, утвержденной постановлением Исполнительного комитета Ютазинского муниципального района Республики Татарстан от 31.12.2013 № 723, в 2017 году.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель                                                                    Р.Ф. Вадигуллин

ВчерашневС.Н.

2-81-49

Утвержден 
постановлением
Исполнительного комитета Ютазинского муниципального района

от 09.09.2016  № 794/1

Краткосрочный план реализации муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ютазинского муниципального района Республики Татарстан, утвержденной постановлением ИК ЮМР Республики Татарстан от 31.12.2013 № 723, в 2017 году

I. Общие положения

Настоящий Краткосрочный план реализации муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ютазинского муниципального района Республики Татарстан, утвержденной постановлением Исполнительного комитета Ютазинского муниципального района Республики Татарстан от 31.12.2013 № 723, в 2017 году (далее – Краткосрочный план, муниципальная программа соответственно) разработан в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Федеральный закон), Законом Республики Татарстан от 25 июня 2013 года № 52-ЗРТ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Татарстан» (далее – Закон Республики Татарстан) в целях реализации Региональной программы, конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнения планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, определения видов и объема государственной поддержки, муниципальной поддержки проведения капитального ремонта.

## II. Основные цели и задачи Краткосрочного плана

Основными целями Краткосрочного плана являются:

сохранение, восстановление и повышение качества жилищного фонда в Ютазинском муниципальном районе Республики Татарстан;

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

государственная поддержка, муниципальная поддержка проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Основными задачами Краткосрочного плана являются:

проведение активной агитационно-разъяснительной работы с населением;

разработка и соблюдение прозрачных и публичных процедур отбора исполнителей Краткосрочного плана;

использование эффективных технических решений и комплексности при проведении капитального ремонта с применением долговечных материалов и ресурсосберегающих технологий.

Срок реализации Краткосрочного плана – 2017 год.

Реализация Краткосрочного плана должна обеспечить безопасные и благоприятные условия проживания 405 гражданам в 14 многоквартирных домах общей площадью 10 787,61 кв.метров.

Планируемые показатели выполнения настоящего Краткосрочного плана представлены в целом по Ютазинскому муниципальному району Руспублики Татарстан в приложении №1 к Краткосрочному плану.

III. Объемы

проведения капитального ремонта многоквартирных домов в 2017 году

### Таблица 1

| Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | Единица измерения | Объем работ |
| --- | --- | --- |
| Ремонт крыши | кв.м | 7 523,7 |
| Ремонт внутридомовых инженерных сетей, в том числе: |  |  |
| электроснабжения | пог.м | 336 |
| холодного водоснабжения | пог.м | 342 |
| горячего водоснабжения | пог.м | 340 |
| водоотведения | пог.м | 239 |
| Изготовление технических паспортов | штук | 14 |
| Осуществление строительного контроля | штук | 14 |
| Разработка проектной документации | штук | 14 |

Объемы проведения капитального ремонта многоквартирных домов, в том числе за счет средств Государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд) приведены в приложении 2 к Краткосрочному плану.

## IV. Обоснование объема долевого финансирования проведения капитального

## ремонта многоквартирных домов

Расчет обоснования объемов долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в Краткосрочный план, произведен в соответствии с частью 3 статьи 18 Федерального закона исходя из перечня многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, сметной стоимости работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, перечня и объема работ в отношении многоквартирных домов, включенных в Краткосрочный план.

Минимальная доля долевого финансирования Краткосрочного плана за счет средств бюджета Республики Татарстан и местных бюджетов определена в соответствии со статьей 18 Федерального закона и составляет 70 процентов (размещена на официальном сайте Фонда).

## V. Ресурсное обеспечение

Источниками финансирования  Краткосрочного плана являются средства Фонда, бюджета Республики Татарстан и бюджет Ютазинского муниципального района Республики Татарстан, членов товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов (далее –  ТСЖ, ЖК, ЖСК соответственно) или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме.

Общий объем финансирования мероприятий Краткосрочного плана составит 
21 752 292,30 рублей,  в том числе средства:

бюджета Республики Татарстан – 5 969 928,00 рубля;

местных бюджетов – 4 655 000,00 рубля;

членов ТСЖ, ЖК, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме – 11 127 364, 30 рубля.

### Таблица 2

Объем

потребности финансовых средств на проведение капитального

ремонта многоквартирных домов в 2017 г.

| Перечень услуг и (или) работ | Потребность в финансировании, млн.рублей |
| --- | --- |
| Ремонт крыши | 18,47 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем, в том числе: | 2,26 |
| электроснабжения | 0,40 |
| водоснабжения | 1,34 |
| водоотведения | 0,52 |
| Изготовление технических паспортов | 0,28 |
| Разработка проектной документации | 0,52 |
| Осуществление строительного контроля | 0,21 |
| Итого | 21,75 |

Перечень  многоквартирных домов с указанием стоимости проведения капитального ремонта, в том числе за счет средств Фонда приведены в приложении № 2 к Краткосрочному плану.

## VI. Предельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту

Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту в расчете на 1 кв.метр общей площади помещений в многоквартирных домах на 2017 год составляет 14 тыс.рублей.

Превышение предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту, а также оплата услуг и (или) работ, не предусмотренных Краткосрочным планом, осуществляется за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме, уплачиваемых в виде взноса на капитальный ремонт сверх минимального размера взноса на капитальный ремонт.

## VII. Механизм реализации Краткосрочного плана

Органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Татарстан:

формируют и направляют в Министерство муниципальные краткосрочные (ежегодные) планы реализации Региональной программы и документы подтверждающие выполнение условий предоставления финансовой поддержки в соответствии с Федеральным законом;

представляют в Министерство копии нормативных правовых актов и иные документы, подтверждающие выполнение муниципальным образованием условий предоставления финансовой поддержки;

участвуют в процедуре выбора подрядных организаций для проведения капитального ремонта;

согласовывает акты выполненных работ по форме КС-2;

перечисляют средства местного бюджета на софинансирование работ по капитальному ремонту в порядке, установленном Федеральным законом, и в размере, установленном настоящим Краткосрочным планом, в соответствии с жилищным законодательством;

согласовывают акты приемки работ по капитальному ремонту, за исключением случаев использования средств, не предусмотренных утвержденной сметой расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома, а также в случае ее превышения;

осуществляют контроль целевого использования средств, выделяемых на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов;

создают и поддерживают в актуальном состоянии базу данных в целях реализации Краткосрочного плана по соответствующему муниципальному образованию в порядке, устанавливаемом Министерством;

представляют в Министерство документы и сведения, необходимые для формирования отчетов в Фонд.

ТСЖ, ЖСК, ЖК, УО:

согласовывают акты обследования, дефектные ведомости на объем работ по капитальному ремонту;

обеспечивает подготовку проектной документации с получением заключения государственной экспертизы.

выступают организатором отбора, в соответствии с порядком, утвержденным Министерством;

участвуют в процедуре выбора подрядных организаций для проведения капитального ремонта;

осуществляют допуск к объектам капитального ремонта;

участвуют в осуществлении контроля своевременного и качественного выполнения капитального ремонта многоквартирных домов, а также в их приеме в эксплуатацию с правом подписи актов обследования и актов ввода в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом объектов.

Собственники помещений:

согласовывают акты обследования, дефектные ведомости на объем работ по капитальному ремонту;

участвуют в осуществлении контроля своевременного и качественного выполнения капитального ремонта многоквартирных домов, а также в их приеме в эксплуатацию с правом подписи актов обследования и актов ввода в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом объектов.

Подрядные организации:

обеспечивают выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в сроки, установленные Краткосрочным планом и договором подряда;

формируют акты выполненных работ по форме КС-2, КС-3;

выполняют иные работы, предусмотренные договором подряда.

Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» осуществляет регулярное освещение хода реализации мероприятий Краткосрочного плана в средствах массовой информации.

Планирование, исполнение, контроль и мониторинг Краткосрочного плана осуществляются в едином информационном продукте «Мониторинг жилищного фонда».

Приложение 1

к Постановлению Исполнительного комитета

Ютазинского муниципального района

№ 794/1 от 09.09.2016г.

| Планируемые показатели выполнения Краткосрочного плана реализации муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ютазинского муниципального района Республики Татарстан, утвержденной постановлением Исполнительного комитета Ютазинского муниципального района Республики Татарстан от 31.12.2013 № 723, в 2017 году ва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД, кв.метров | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения Региональной программы | Количество МКД, штук |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта, рублей |  |  |  |  |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Ютазинский муниципальный район | 10 787,61 | 405 |  |  |  | 14 | 14 |  |  |  | 21 752 292,30 | 21 752 292,30 |

Приложение 2

к Постановлению Исполнительного комитета

Ютазинского муниципального района

№ 794/1 от 09.09.2016г.

Приложение 3

к Постановлению Исполнительного комитета

Ютазинского муниципального района

№ 794/1 от 09.09.2016г.