ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №___                                                    «__»__________2018г.

«Об утверждении Муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2016 годы»

Во исполнение Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" Исполнительный комитет Ютазинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить	прилагаемую Муниципальную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2016 гг.

- Считать	утратившим силу постановление Исполнительного комитета Ютазинского муниципального района от 16.12.2016 г. №1082 «Об утверждении Муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2016 гг.»

- Контроль над исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

С.П. Самонина

Л.М.Мухаметзянова

т. 2-76-81

Утверждена

Постановлением

Исполнительного комитета

Ютазинского муниципального района

от   «___»__________2018г. №__

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ

АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

## Паспорт Программы

| Наименование программы | Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Ютазинского муниципального района на 2013-2016 гг. (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" |
| Государственный заказчик - координатор Программы | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан |
| Основной разработчик Программы | Исполнительный комитет Ютазинского муниципального района |
| Основные цели Программы | Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными, собственники помещений, в которых проявили готовность участвовать в региональной программе по переселению граждан, при условии, что орган местного самоуправления обеспечивает выполнение определенных федеральным законом условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. |
| Основные задачи Программы | Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным; снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации; создание условий для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. |
| Срок реализации Программы | 2013-2016 год |
| Исполнитель основных мероприятий Программы | Исполнительный комитет Ютазинского муниципального района Республики Татарстан |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы - 46371475,7 рублей. Финансирование Программы осуществляется за счет средств: - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 40997252,59 рублей; - бюджета РТ – 5666053,31 рублей. |
| Планируемые показатели выполнения Программы | Планируемые показатели выполнения Программы приведены в приложении №3 к Программе |

## I. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

Одной из задач государственной жилищной политики в Республике Татарстан, направленных на комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивающих доступность жилья для граждан, безопасные и комфортные условия проживания в нем, является обеспечение реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде.

В настоящей Программе под аварийным жилищным фондом понимается совокупность жилых помещений в многоквартирных домах, которые признаны до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Большинство граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, не в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести жилые помещения, отвечающие установленным требованиям.

Решению проблемы обеспечения жилыми помещениями граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, препятствует отсутствие в бюджетах муниципальных образований средств, достаточных для переселения указанных граждан.

Проблема может быть решена при оказании соответствующей финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) и бюджета Республики Татарстан, выделяемых на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках настоящей Программы.

## II. Основные цели, задачи и сроки реализации Программы

Основными целями Программы являются финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными, собственники помещений в которых проявили готовность участвовать в региональной программе по переселению граждан, при условии, что орган местного самоуправления обеспечивает выполнение определенных федеральным законом условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда.

Перечень многоквартирных домов, признанных до 01.01.2012 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, приведен в приложении №1 к настоящей Программе.

Программа будет реализована в четвертом квартале 2017 года (приложение №1)

## III. Мероприятия Программы

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда производится в соответствии с жилищным законодательством путем предоставления гражданам в рамках Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" жилого помещения, которое может находиться по месту их жительства в границах соответствующего населенного пункта.

Для переселения граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования необходимо:

провести инвентаризацию и мониторинг аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования;

обеспечить в установленном порядке строительство домов, отвечающих условиям действующего законодательства, или приобретение соответствующих жилых помещений у застройщиков

Кроме того, на уровне органов государственной власти Республики Татарстан и Исполнительного комитета Ютазинского муниципального района необходимо обеспечить выполнение условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда, предусмотренных пунктами 5 - 9.1 и 12 статьи 14 Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".

## IV. Ресурсное обеспечение Программы

Финансовые средства для реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда формируются за счет средств Фонда и средств бюджета Республики Татарстан. Общие расходы на реализацию Программы в 2013-2016 годах за счет всех источников финансирования составят 46371475,7   руб., в том числе за счет средств Фонда   содействия  реформированию  жилищно-коммунального хозяйства– 40997252,59  рублей;                                                   
- бюджета РТ для расселяемых площадей – 5666053,31 рублей

Объем средств долевого финансирования Программы определяется в соответствии с перечнем многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, включенных в настоящую Программу, и планируемой стоимостью строительства жилых помещений.

Размер предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам, приведен в приложении №2 к настоящей Программе.

## V. Механизм реализации Программы

Исполнитель Программы - Исполнительный комитет Ютазинского муниципального района - несет ответственность за реализацию мероприятий Программы, их конечные результаты, целевое использование выделяемых финансовых средств.

В связи с этим Исполнительный комитет Ютазинского муниципального района обеспечивает:

разработку и утверждение муниципальной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

проведение мониторинга аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования;

строительство жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

приобретение в установленном порядке квартир у застройщиков;

отселение граждан из аварийного жилищного фонда в благоустроенное жилье, построенное для данных целей, в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации;

ведение отчетности о расходовании средств, направленных на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, и представление ее государственному заказчику Программы;

целевое использование бюджетных средств, направленных на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

## VI. Организация управления Программой, контроль

и оценка эффективности ее реализации

Общее руководство и контроль над ходом реализации Программы осуществляет государственный заказчик Программы, который в установленные сроки представляет в Фонд отчет о ходе реализации Программы и расходовании финансовых средств Фонда.

Исполнительный комитет Ютазинского муниципального района обеспечивает представление необходимых отчетных данных о ходе реализации Программы государственному заказчику Программы.

Планируемые показатели выполнения Программы приведены в приложении №3 к настоящей Программе.