Об утверждении Краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Ютазинского муниципального района Республики Татарстан, в 2015 году
Исполнительный комитет Ютазинского муниципального района постановляет:

1. Утвердить Краткосрочный план реализации Региональной  программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах утвержденной постановлением  Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 №1146, расположенных на территории Ютазинского муниципального района Республики Татарстан в 2015 году.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Исполнительного комитета Ютазинского муниципального района по инфраструктурному развитию.
Руководитель                                                                                  А.Н. Подовалов
Вчерашнев С.Н.
2-81-49

Утвержден 
постановлением
Исполнительного комитета Ютазинского муниципального района

от ___________ №  ______
Краткосрочный план реализации Региональной программы                                капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 №1146, расположенных на территории Ютазинского муниципального района Республики Татарстан в 2015 году
I. Общие положения

Настоящий краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 №1146, расположенных на территории Ютазинского муниципального района Республики Татарстан, в 2015 году (далее – Краткосрочный план, Региональная программа соответственно)  разработан в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Федеральный закон), Законом Республики Татарстан от 25 июня 2013 года № 52-ЗРТ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Татарстан» (далее – Закон Республики Татарстан) в целях реализации Региональной программы, конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнения планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, определения видов и объема государственной поддержки, муниципальной поддержки проведения капитального ремонта.

II. Основные цели и задачи Краткосрочного плана 
Основными целями Краткосрочного плана являются:

сохранение, восстановление и повышение качества жилищного фонда в Ютазинском муниципальном районе Республике Татарстан;

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
государственная поддержка, муниципальная поддержка проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
Основными задачами Краткосрочного плана являются:

проведение активной агитационно-разъяснительной работы с населением;

разработка и соблюдение прозрачных и публичных процедур отбора исполнителей Краткосрочного плана;

использование эффективных технических решений и комплексности при проведении капитального ремонта с применением долговечных материалов и ресурсосберегающих технологий.

Срок реализации Краткосрочного плана - 2015 год.

Реализация Краткосрочного плана должна обеспечить безопасные и благоприятные условия проживания 792 граждан в 14 многоквартирных домах общей площадью 18,6 тыс. кв.метров.

Планируемые показатели выполнения настоящего Краткосрочного плана представлены в целом по Ютазинскому муниципальному району Республике Татарстан в приложении № 1 к Краткосрочному плану;

III. Объемы

проведения капитального ремонта многоквартирных домов в 2015 году

Таблица 1
	Перечень услуг и (или) работ 
	Единица    
измерения
	Объем  
работ

	Ремонт крыши                                   
	тыс.кв.метров
	7,60

	Ремонт внутридомовых инженерных систем, в том числе:                                          
	
	1,18

	электроснабжения                                
	тыс.метров
	0,15

	теплоснабжения                                  
	тыс.метров
	0,20

	водоснабжения                                   
	тыс.метров
	0,15

	водоотведения                                   
	тыс.метров
	0,68

	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления 
	штук
	0

	Установка узлов регулирования потребления ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа)
	штук
	0

	Ремонт и замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт    
	штук
	0

	Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме                           
	тыс.кв.метров
	0

	Утепление и ремонт фасада                      
	тыс.кв.метров
	8,70

	Ремонт фундамента многоквартирного дома
	тыс.кв.метров
	0

	Проведение энергетического обследования многоквартирного дома
	штук
	0

	Ремонт подъездов в многоквартирном доме
	тыс.кв.метров
	0

	Ремонт системы противопожарной защиты многоквартирного дома
	тыс.кв.метров
	0


Объемы проведения капитального ремонта многоквартирных домов, в том числе за счет средств Государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд) приведены в приложении 2 к Краткосрочному плану.

IV. Обоснование объема долевого финансирования проведения капитального

 ремонта многоквартирных домов
Расчет обоснования объемов долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в Краткосрочный план, произведен в соответствии с частью 3 статьи 18 Федерального закона исходя из перечня многоквартирных домов, включенных в Региональную программу, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, сметной стоимости работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, перечня и объема работ в отношении многоквартирных домов, включенных в Краткосрочный план.
Минимальная доля долевого финансирования Краткосрочного плана за счет средств бюджета Республики Татарстан и местных бюджетов определена в соответствии со статьей 18 Федерального закона и составляет 70 процентов (размещена на официальном сайте Фонда).
V. Ресурсное обеспечение 
Источниками финансирования  Краткосрочного плана являются средства Фонда, бюджета Республики Татарстан и бюджет Ютазинского муниципального района Республики Татарстан, членов товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов (далее –  ТСЖ, ЖК, ЖСК соответственно) или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме.

Общий объем финансирования мероприятий Краткосрочного плана составит 
21 272 347,63 рублей,  в том числе средства:

бюджета Республики Татарстан – 6 777 438,56 рубля;

местных бюджетов – 4 655 000,00 рубля;

членов ТСЖ, ЖК, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме – 9 839 999, 07 рубля. 

Таблица 2

Объем

потребности финансовых средств на проведение капитального

ремонта многоквартирных домов в 2015 г.
	Перечень услуг и (или) работ 
	Потребность в 
финансировании,
млн.рублей

	Ремонт крыши                                   
	13,60

	Ремонт внутридомовых инженерных систем, в том числе:                                          
	1,17

	электроснабжения                                
	0,12

	теплоснабжения                                  
	0,47

	водоснабжения                                   
	0,24

	водоотведения                                   
	0,34

	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления                                
	0

	Установка узлов регулирования потребления ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа)
	0

	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт    
	0

	Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах                           
	0

	Утепление и ремонт фасада                     
	7,20

	Ремонт фундамента многоквартирного дома                           
	0

	Проведение энергетического обследования многоквартирного дома                           
	0

	Ремонт подъездов в многоквартирном доме                           
	0

	Ремонт системы противопожарной защиты многоквартирного дома
	0

	Разработка  и проведение государственной экспертизы проектной документации
	0,5

	Осуществление строительного контроля                         
	0,20

	Итого                                                   
	21,27


Перечень  многоквартирных домов с указанием стоимости проведения капитального ремонта, в том числе за счет средств Фонда приведены в приложении № 2 к Краткосрочному плану.

VI. Предельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту

Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту в расчете на 1 кв.метр общей площади помещений в многоквартирных домах на 2015 год составляет 14 тыс.рублей.

Превышение предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту, а также оплата услуг и (или) работ, не предусмотренных Краткосрочным планом, осуществляется за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме, уплачиваемых в виде взноса на капитальный ремонт сверх минимального размера взноса на капитальный ремонт.

VII. Механизм реализации Краткосрочного плана
Органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Татарстан:
формируют и направляют в Министерство муниципальные краткосрочные (ежегодные) планы реализации Региональной программы и документы подтверждающие выполнение условий предоставления финансовой поддержки в соответствии с Федеральным законом;
представляют в Министерство копии нормативных правовых актов и иные документы, подтверждающие выполнение муниципальным образованием условий предоставления финансовой поддержки;

участвуют в процедуре выбора подрядных организаций для проведения капитального ремонта;
согласовывает акты выполненных работ по форме КС-2;
перечисляют средства местного бюджета на софинансирование работ по капитальному ремонту в порядке, установленном Федеральным законом, и в размере, установленном настоящим Краткосрочным планом, в соответствии с жилищным законодательством;
согласовывают акты приемки работ по капитальному ремонту, за исключением случаев использования средств, не предусмотренных утвержденной сметой расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома, а также в случае ее превышения;

осуществляют контроль целевого использования средств, выделяемых на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов;

создают и поддерживают в актуальном состоянии базу данных в целях реализации Краткосрочного плана по соответствующему муниципальному образованию в порядке, устанавливаемом Министерством;
представляют в Министерство документы и сведения, необходимые для формирования отчетов в Фонд.

ТСЖ, ЖСК, ЖК, УО:

согласовывают акты обследования, дефектные ведомости на объем работ по капитальному ремонту; 

обеспечивает подготовку проектной документации с получением заключения государственной экспертизы.

выступают организатором отбора, в соответствии с порядком, утвержденным Министерством;

участвуют в процедуре выбора подрядных организаций для проведения капитального ремонта;

осуществляют допуск к объектам капитального ремонта; 

участвуют в осуществлении контроля своевременного и качественного выполнения капитального ремонта многоквартирных домов, а также в их приеме в эксплуатацию с правом подписи актов обследования и актов ввода в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом объектов.
Собственники помещений:

согласовывают акты обследования, дефектные ведомости на объем работ по капитальному ремонту;
участвуют в осуществлении контроля своевременного и качественного выполнения капитального ремонта многоквартирных домов, а также в их приеме в эксплуатацию с правом подписи актов обследования и актов ввода в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом объектов.

Подрядные организации:

обеспечивают выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в сроки, установленные договором подряда;

формируют акты выполненных работ по форме КС-2, КС-3;

выполняют иные работы, предусмотренные договором подряда.

Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» осуществляет регулярное освещение хода реализации мероприятий Краткосрочного плана в средствах массовой информации.

Планирование, исполнение, контроль и мониторинг Краткосрочного плана осуществляются в едином информационном продукте «Мониторинг жилищного фонда».
Приложение 1

к Краткосрочному плану реализации Региональной
программы капитального ремонта общего имущества в

многоквартирных домах, расположенных на территории

Ютазинского муниципального района 2015 год

[image: image1.emf]I квартал II квартал III квартал IV квартал всего: I квартал II квартал III квартал IV квартал всего:

кв.м. чел. ед. ед. ед. ед. ед. руб. руб. руб. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1

Ютазинский 

муниципальный район

18660,89 792 14 14 21 272 347,63 21 272 347,63

Количество МКД Стоимость капитального ремонта

Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

№ 

п/п

Наименование МО

общая 

площадь 

МКД, 

всего

Количество жителей, 

зарегистрированных в 

МКД на дату 

утверждения 

краткосрочного плана


Приложение 2

к Краткосрочному плану реализации Региональной

программы капитального ремонта общего имущества в

многоквартирных домах, расположенных на территории

Ютазинского муниципального района 2015 год

[image: image2.emf]ремонт внутридомовых 

инженерных систем

утепление  фасадов

переустройству 

невентилируемой 

крыши на 

вентилируемую крышу, 

устройству выходов на 

кровлю

Установка 

коллективных 

(общедомовых) ПУ и 

УУ

другие виды

руб. руб. ед. руб.

кв.м. руб.

кв.м. руб.

кв.м. руб.

куб.м. руб. руб. руб.  руб. руб.

1 2 3 4 5 6

7 8

9 10

11,00 12,00

13 14 15 16 17 18

21 272 347,63

1 235 408,28 7656,35 13 586 910,82 8768,09 6 450 078,53

1

пгт Уруссу, ул. А.Шамкина, д. 43 2 303 325,21 684,50 1050981,01 2642,80 1 252 344,20

2

пгт Уруссу, ул. А.Шамкина, д. 53 797 622,51 340,70 797622,51

3

пгт. Уруссу, ул. Жукова, д. 39

1 497 588,21 112 940,79 400,70

993034,21

503,00

391 613,21

4

пгт. Уруссу, ул. Жукова, д. 47

1 254 499,82 112 940,79 327,60

879964,52

336,00

261 594,51

5

пгт. Уруссу, ул. Кирова, д. 44

2 146 013,61 1 009 526,70 693,00

960163,40

540,00

176 323,51

6

пгт. Уруссу, ул. Луговая, д. 9

1 213 414,15 859,60

1213414,15

7

пгт. Уруссу, ул. М. Джалиля, д. 6

797 622,51 340,70

797622,51

8

пгт. Уруссу, ул. Пушкина, д. 52

1 124 788,13 885,70

1124788,13

9

пгт. Уруссу, ул. Пушкина, д. 54

2 297 658,90 551,60

1046209,44

1607,40

1 251 499,46

10

пгт. Уруссу, ул. Уруссинская, д. 22

1 626 465,24 1096,50

1 626 465,24

11

с. Абсалямово, ул. Советская, д. 63

728 926,80 772,00

728926,80

12

с. Байлярово, ул. Комсомольская, д.24

1 293 334,97 452,20

1004736,84

498,97

288 598,13

13

с. Байряка, ул. Октября, д. 33

1 997 599,95 755,05

1542594,02 584,42 455 005,93

14

с. Дым-Тамак, ул. Новая, д. 21 2 193 487,62 593,00

1446853,28 959,00 746 634,34

ремонт фундамента

Итого по Ютазинскому муниципальному 

району

Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, которым планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда, и которые включены в утвержденный субъектом Российской Федерации в 

соответствии с жилищным законодательством краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов, по видам ремонта

№ п\п Адрес МКД

Стоимость 

капитального 

ремонта ВСЕГО

виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ

ремонт или замена 

лифтового 

оборудования

ремонт крыши

ремонт подвальных 

помещений

ремонт фасада


Приложение 3

к Краткосрочному плану реализации Региональной

программы капитального ремонта общего имущества в

многоквартирных домах, расположенных на территории

Ютазинского муниципального района 2015 год

[image: image3.emf]за счет средств Фонда

за счет средств бюджета 

субъекта Российской 

Федерации

за счет средств местного 

бюджета

за счет средств собственников 

помещений в МКД

кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв.м руб./кв.м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 пгт Уруссу, ул. А.Шамкина, д. 43 1998 1998 Панельные 5 3 2 685,20 2 264,00 1 223,80 94 Частичный 2 303 325,21 0,00 733 837,10 504 033,64 1 065 454,47 857,79 14 000,00 31.12.2015

2 пгт Уруссу, ул. А.Шамкина, д. 53 2000 2000 Кирпичные 5 2 1 300,20 1 147,60 696,30 71 Частичный 797 622,51 0,00 254 121,73 174 542,69 368 958,09 613,46 14 000,00 31.12.2015

3

пгт. Уруссу, ул. Жукова, д. 39

1954 1954 Кирпичные 2 2 516,20 456,80 421,30 28 Частичный 1 497 588,21 0,00 477 130,10 327 715,27 692 742,84 2 901,18 14 000,00 31.12.2015

4

пгт. Уруссу, ул. Жукова, д. 47

1953 2010 Кирпичные 2 2 466,00 412,40 91,60 17 Частичный 1 254 499,82 0,00 399 682,38 274 520,55 580 296,89 2 692,06 14 000,00 31.12.2015

5

пгт. Уруссу, ул. Кирова, д. 44

1963 1963 Кирпичные 2 2 674,60 621,90 621,90 21 Частичный 2 146 013,61 0,00 683 717,78 469 609,35 992 686,48 3 181,16 14 000,00 31.12.2015

6

пгт. Уруссу, ул. Луговая, д. 9

1995 1995 Кирпичные 5 4 3 172,50 2 801,80 2 801,80 143 Частичный 1 213 414,15 0,00 386 592,53 265 529,83 561 291,79 382,48 14 000,00 31.12.2015

7

пгт. Уруссу, ул. М. Джалиля, д. 6

1998 1998 Блочные 5 1 1 318,00 1 141,50 697,90 47 Частичный 797 622,51 0,00 254 121,73 174 542,69 368 958,09 605,18 14 000,00 31.12.2015

8

пгт. Уруссу, ул. Пушкина, д. 52

1991 1991 Кирпичные 5 4 2 726,60 2 726,60 2 726,60 125 Частичный 1 124 788,13 0,00 358 356,37 246 135,91 520 295,85 412,52 14 000,00 31.12.2015

9

пгт. Уруссу, ул. Пушкина, д. 54

1992 1992 Панельные 5 2 2 027,39 2 027,39 2 027,39 102 Частичный 2 297 658,90 0,00 732 031,81 502 793,69 1 062 833,40 1 133,31 14 000,00 31.12.2015

10

пгт. Уруссу, ул. Уруссинская, д. 22

1980 1980 Кирпичные 2 4 1 394,00 1 137,90 638,30 48 Частичный 1 626 465,24 0,00 518 190,19 355 917,26 752 357,79 1 166,76 14 000,00 31.12.2015

11

с. Абсалямово, ул. Советская, д. 63

1972 1972 Кирпичные 2 4 235,90 204,50 204,50 8 Частичный 728 926,80 0,00 232 325,34 159 510,10 337 181,36 3 089,98 14 000,00 31.12.2015

12

с. Байлярово, ул. Комсомольская, д.24

1980 1980 Кирпичные 2 1 430,10 371,90 228,70 27 Частичный 1 293 334,97 0,00 412 055,22 283 018,80 598 260,95 3 007,06 14 000,00 31.12.2015

13

с. Байряка, ул. Октября, д. 33

1977 1977 Блочные 2 1 735,00 735,00 350,00 42 Частичный 1 997 599,95 0,00 636 433,33 437 132,19 924 034,43 2 717,82 14 000,00 31.12.2015

14 с. Дым-Тамак, ул. Новая, д. 21 1952 1952 Кирпичные 2 3 979,20 837,60 837,60 19 Частичный 2 193 487,62 0,00 698 842,95 479 998,03 1 014 646,64 2 240,08 14 000,00 31.12.2015

18 660,89 16 886,89 13 567,69 792 21 272 347,63 0,00 6 777 438,56 4 655 000,00 9 839 999,07 1 139,94

Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, которым планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда, и которые включены в 

утвержденный субъектом Российской Федерации в соответствии с жилищным законодательством краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта 

многоквартирных домов

№ 

п/п

Адрес МКД

Год

Материал стен

Количество этажей

Количество подъездов

общая площадь МКД, всего

Площадь помещений 

МКД:

Итого  по району:

Вид ремонта

Плановая дата завершения работ

ввода в эксплуатацию

завершение последнего капитального 

ремонта

всего:

в том числе жилых помещений, 

находящихся в собственности 

граждан

всего:

Количество жителей, зарегистрированных 

в МКД на дату утверждения 

краткосрочного плана

Стоимость капитального ремонта

Удельная стоимость капитального ремонта 

1 кв. м общей площади помещений МКД

Предельная стоимость капитального 

ремонта 1 кв. м общей площади 

помещений МКД

в том числе:

Ютазинский муниципальный район


Министр строительства, архитектуры

и жилищно-коммунального

хозяйства Республики Татарстан

_________________ И.Э. Файзуллин

«_____» ________________ 2012 г.

